ZFP.271.2.11.2020				            Załącznik Nr 1 do ogłoszenia po zmianach

WZÓR  UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

zawarta w dniu ……………… r.w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, pomiędzy:

Gminą Wola Krzysztoporska z siedzibą 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5,
NIP 771-10-29-208, REGON  590647902, reprezentowaną przez  …………….,zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………z siedzibą …………, NIP……………, Regon ………….,zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 128/18 
z dnia 20 listopada 2018r.(ze zm.) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej obejmującej budowę oraz przebudowę drogi w miejscowości Wygoda gm. Wola Krzysztoporska wraz
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, w tym pozwolenia na budowę.

  - Planowany zakres prac projektowych obejmuje budowę oraz przebudowę drogi w miejscowości Wygoda zlokalizowanej na działkach nr ewid 99/2, 122/1, 110, 112/1, 111/8, 111/6, 111/4 i 146 obręb Wygoda gm. Wola Krzysztoporska.

  - Budowa i przebudowa drogi wymaga uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, a także uzyskania pozwolenia na budowę, do którego niezbędne jest wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego uwzględniającego dokumentację techniczną: drogową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia drogi, jak również oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.

  - Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- uzgodnienie zakresu robót z Inwestorem, potwierdzone podpisami na koncepcji projektu, koncepcję należy sporządzić na wstępnie opracowanej mapie do celów projektowych (termin przekazania zaakceptowanej koncepcji – 30 dni od dnia zawarcia umowy),

- wykonanie pełnobranżowego projektu (uwzględniającego branżę drogową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia drogi jak również oświetlenia ulicznego) na budowę i przebudowę drogi miejscowości Wygoda gm. Wola Krzysztoporska,

- złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego (nie później niż 40 dni od daty zawarcia umowy) oraz wniosku o pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz wykonanie wszelkich formalności niezbędnych do jego uzyskania na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wraz z ewentualnymi uzupełnieniami wniosku,

- uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń (w tym uzyskaniu pozwolenia na budowę)  niezbędnych do prawidłowego zrealizowania  zadania,

- ilość egzemplarzy dokumentacji:

- projekt budowlany (wszystkie branże) – 5 egz. w wersji papierowej,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej,

- przedmiary, kosztorysy nakładcze i kosztorysy inwestorskie – 3 egz. w wersji papierowej,

- wersja elektroniczna całości opracowania na płycie CD – formaty plików pdf, dwg, ath.

  - Wymagany zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- sporządzenie projektów technicznych/wykonawczych (branżowych) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami i pomiarami koniecznymi do prawidłowej realizacji robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu  wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- sporządzenie przedmiaru robót, zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary będą wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129, ze zmianami).

  - W dokumentacji należy przewidzieć wszystkie prace związane z realizacją ww. zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowe zapoznanie się ze stanem faktycznym poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie. Wszelkie wątpliwości, rozwiązania technologiczne oraz dane techniczne należy ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym.

  - Przedmiot zamówienia w dokumentacji należy opisać za pomocą cech technicznych 
i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.W przypadku braku Polskich Norm uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zawartość opracowania                           i usunięcie wad ujawnionych zarówno podczas realizacji inwestycji jak i uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie za wyjątkiem okoliczności powstałych w wyniku zmiany przepisów prawnych po wykonaniu dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca w ramach  określonego w § 10 wynagrodzenia zobowiązuje się również do:

- udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące problemów związanych z opracowaną dokumentacją projektową składane w trakcie procedury przetargowej/postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszego postępowania;

- weryfikacji kosztorysów ofertowych i wydawania opinii pod kątem rażąco niskiej ceny, jeżeli w trakcie procedury przetargowej/postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zajdzie taka konieczność;

- w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń „równoważnych”  Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów i urządzeń;

- na wniosek Zamawiającego do  jednorazowej aktualizacji kosztorysów w okresie 2 lat od terminu dokonania odbioru dokumentacji.

  - Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia obciążają  Wykonawcę.

  - Dokumentacje mogą być wykorzystane do zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

  - Zamówienie należy realizować w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Zamówienie trzeba wykonać zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu cenowym z dnia …………. (znak sprawy ZFP.271.2.11.2020) oraz ofertą wykonawcy.

§ 2

Termin realizacji

- Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, 
że w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję rozbudowy i przebudowy drogi.

- Za datę wykonania zamówienia uważa się datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie całości zamówienia.

§ 3

Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminów, określonych w harmonogramie Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić przed upływem wskazanego wcześniej terminu.

# § 4

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- postanowieniami niniejszej umowy;

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

- z uwzględnieniem zastosowania materiałów i  rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych kosztów wykonawstwa i eksploatacji oraz niezawodnej jakości;

- obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- z wymaganiami ochrony środowiska.

- Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji projektowej zapisów, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo                            z określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowałyby pewne przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia materiałów budowlanych i urządzeń.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,                    o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- W związku z zapisami ust.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z oddawaną dokumentacją oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

§ 5

      - Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonania przedmiotu umowy.

      - Jeżeli wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 6

      - Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba  Zamawiającego.

      - O gotowości do odbioru Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub faksem/mailem, a Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu zamówienia.

      - Zgłoszenie gotowości odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia kompletu ww. dokumentów będących przedmiotem zamówienia.

§ 7

      - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest protokół  zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

      - Podpisanie protokołu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zaopatrzy opracowane dokumentacje projektowe w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,  i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§ 8

Nadzór autorski

      - W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.

      - Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

- nadzór w toku realizacji robót budowlanych, usług i nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi normami;

- uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych;

- wyjaśnianie Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych i usług wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji powstałych w toku realizacji robót budowlanych i usług;

- stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych i usług zgodności realizacjiz dokumentacją;

- uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

- udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.

      - Czynności nadzoru autorskiego będą dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

      - Rozpoczęcie realizacji nadzoru autorskiego nastąpi z dniem przekazania wykonawcy robót budowlanych pierwszego placu budowy.

      - Termin zakończenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakończenia robót budowlanych i usług, realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

      - W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe.

      - O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy  Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków.

      - Jako osobę upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.

      - Wykonawca zobowiązuje się przy pełnieniu nadzoru autorskiego zapewnić obecność osób, o których mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia wezwania dokonanego przez Zamawiającego.

      - Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w terminie 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 9

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do dokumentacji będącej przedmiotem umowy w dniu odbioru,                       o którym mowa w § 2 ust. 1 bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji,                                  w szczególności:

- utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;

- wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;

- wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

- wykorzystanie do dalszych prac związanych z wykonaniem robót objętych dokumentacją,
w tym w szczególności wykorzystanie do celów udzielenia zamówienia publicznego.

      - W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji.

      - Wykonawca oświadcza, że przekazuje na rzecz Zamawiającego prawo do wprowadzania zmian   w dokumentacji oraz do uzupełniania go zgodnie z wolą Zamawiającego. Zamawiający uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane                 i skutecznego upoważnienia jej do wprowadzenia zmian do projektu (zarówno istotnych jak                          i nieistotnych) i uzupełniania jego treści.

      - Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania względem Zamawiającego (oraz ewentualnych kontrahentów Zamawiającego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiającemu  wykonywanie tych praw w jego imieniu.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) w związku z wykonywaniem dokumentacji.

§ 10

## Wynagrodzenie

      - Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało charakter ryczałtu.

      - Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, przysługuje wynagrodzenie:

………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów tj.: prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru usługi, podpisanego przez strony umowy i potwierdzającego, że zamówienie zostało zrealizowane.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 11

      - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanych inwestycji.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji, w tym techniczno                                 - budowlanymi i obowiązującymi normami prawa.

      - O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę.

      - Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

- żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy;

- odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz  nie mają charakteru istotnego.

      - Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie projektu budowlanego w całości lub części na potrzeby realizowanej inwestycji.

§ 12

# Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres
 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres
60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia go przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy jest to uzasadnione  Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie  Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13

## Kary umowne

      - W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od  umownego terminu jego wykonania,

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji projektowej, o której mowa w  § 1 ust. 4 lit. b) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od  umownego terminu jej wykonania;

- za zwłokę w złożeniu do tutejszego Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej poprawnie wypełnionego wniosku o uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji, o którym mowa w  § 1 ust. 4 lit. d), w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od  umownego terminu jego wykonania;

- za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji, w tym stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
- w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego  w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

      - Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

      - W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenia z należnego wynagrodzenia.

§ 14

Pozostałe postanowienia

            - Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i  Prawa budowlanego.

            - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					        WYKONAWCA

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany …………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej ……………………. odniesień do:

a) 	Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) 	norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c) 	europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) 	wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) 	norm międzynarodowych,

f) 	specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g) 	innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne.

h)	Polskich Norm;

i)	polskich aprobat technicznych;

j) 	polskich specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

k) 	krajowych deklaracji zgodności oraz krajowych deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266).

dopuszczam stosowanie rozwiązań (w tym systemów odniesienia) równoważnych.

Na podstawie niniejszego oświadczenia wykonawcy powinni założyć, że każdemu odniesieniu do elementów wskazanych w lit. a-g użytemu dokumentacji projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”.